Консольная игра

IGRULKA

Преподаватель: Лыкова Ю. Д.

Документация

1 . Краткое описание концепции

IGRULKA — консольная игра, представляющая собой сборник мини-игр («Сапер», «Угадай число», «Крестики-нолики», «Гонка», «Камень-ножницы-бумага» и др.), объединённых общей системой очков и событий. Игра сочетает ностальгию по классическим аркадам и новые механики: режим на двоих, случайные события, кастомизация интерфейса.

2. Назначение и цели проекта

Цель проекта — разработать кроссплатформенную консольную игру с несколькими режимами и мини-играми. Проект направлен на развитие навыков командной разработки, проектирования модульной архитектуры, реализации системы очков и событий, а также пользовательской кастомизации.

3. Дедлайн и методология разработки

Методология разработки: Scrum
Дедлайн: 3 спринта по неделе (всего 3 недели)
Каждый спринт завершается демонстрацией и ретроспективой.

4. Состав команды разработчиков

Команда состоит из 5 участников:
- Scrum-Master 
- Scrum-team(5 разработчиков)

5. Распределение ролей и обязанностей

- Слука Савелий - Разработчик, автор идеи, Scrum Master, архитектура проекта,ведущий приограммист
- Касаков Ярослав - Разработчик, программист, главный тестер

- Красовский Иван - Веб-дизайнер, оформление документации и справочных материалов
- Чепего Эллина - Гейм-дизайнер, сбор и анализ игровой информации, балансировка
- Кудрейко Вероника - Гейм-дизайнер, тестирование

- Метеж Дмитрий - Тестировщик, поддержка команды, контроль качества

6. Требования на проект (ТЗ)

Функциональные требования:

- Запуск игры из консоли
- Управление клавишами
- Выбор режима
- Мини-игры
- Очки и события
- Кастомизация интерфейса

Нефункциональные требования:
- Минимальные системные требования: CPU 1 ГГц, RAM 512 МБ, 2.6 ГБ HDD
- ANSI-совместимый терминал

7. Модульная схема проекта

8. Product Backlog

| ID | User Story |
| --- | --- |
| P-001 | Как игрок, я хочу выбрать режим игры, чтобы играть одному, вдвоём или против бота |
| P-002 | Как игрок, я хочу кастомизировать интерфейс, чтобы настроить цвета под себя |
| P-003 | Как игрок, я хочу участвовать в мини-играх после раунда, чтобы получать бонусные очки |
| P-004 | Как игрок, я хочу видеть события после мини-игры, чтобы результат был непредсказуемым |
| P-005 | Как игрок, я хочу играть против бота, чтобы проверить его алгоритм угадывания |

9. Пользовательские истории

- Как игрок, я хочу угадывать число в заданном диапазоне, чтобы победить.
- Как игрок, я хочу играть в режиме на двоих, чтобы соревноваться с другом.
- Как игрок, я хочу запускать случайные мини-игры, чтобы разнообразить процесс.
- Как игрок, я хочу настраивать цвета интерфейса, чтобы сделать игру удобной.
- Как игрок, я хочу видеть события после мини-игры, чтобы игра была динамичной.

10. Диаграмма вариантов использования

Акторы: Игрок 1, Игрок 2, Бот
Варианты использования:
- Выбор режима
- Угадай число
- Мини-игры
- События (баллы, штрафы)
- Кастомизация интерфейса

11. Планирование Sprint 1

- Реализация меню
- Мини-игра «Угадай число» (одиночный режим)
- Система очков

12. Release 1

- Запуск игры
- Меню выбора
- Мини-игра «Угадай число» (одиночный режим)

13. Тестирование

План тестирования: ручное позитивное и негативное тестирование всех режимов.

Пример тест-кейсов:

| Действие | Ожидаемый результат | Результат |
| --- | --- | --- |
| Запуск игры | Появляется меню | успешно |
| Угадывание числа | Победа при правильном числе | успешно |
| Попадание на «бомбочку» | Проигрыш | успешно |
| Кастомизация интерфейса | Цвет меняется | успешно |

14. Анализ продукта

После первого релиза реализован базовый функционал. В следующих спринтах планируется добавление мини-игр, событий и режима на двоих. Игра успешно запускается, работает система очков и одиночный режим. Пользователи могут кастомизировать интерфейс.

15. Модули: пользовательские истории, диаграммы, алгоритмы, кодирование, тестирование

Меню и навигация

Пользовательские истории:
-Как игрок я хочу чтобы я мог выбрать режим игры.

-Как игрок я хочу кастомизировать визуальную составляющую.

Диаграмма вариантов использования: ...

Кодирование: 
Было разработано навигационное меню с возможностью выбора режима игры и меню кастомизации визуальной составляющей c помощью switch.

Тестирование: 
Выбор необходимого режима – работает.

Нажатие кнопок – работает.

Интерфейс – работает корректно.

Режим «Угадай число: Одиночный режим»

Пользовательские истории:

- Как игрок, я хочу угадывать число в заданном диапазоне, чтобы победить.

- Как игрок, я хочу испытать на себе “бомбочку”.

Кодирование:

Было разработана игра, в которой случайным образом при помощи функции rand() выбирается победное число из выбранного промежутка, а так же бомбочки, попав на которые игрок проигрывает. Поле для игры реализовано через массивы.

Тестирование:

Выбор диапазона – работает корректно.

Случайная расстановка бомб ботом – работает корректно.

Победное число выбирается случайно – работает корректно.

Бомба не появиться на месте победного числа – работает корректно.

Победа/проигрыш игрока – работает корректно.

Режим «Угадай число: Режим на двоих»

Пользовательские истории:

- Как игрок, я хочу играть с другом в режиме на двоих.

- Как игроки, мы хотим установить бомбочки на поле.

Кодирование:

Было разработана игра, в которой играют два игрока. Игроки выбирают количество раундов самостоятельно. Есть возможность поставить бомбочку в выбранный вами диапазон (Реализовано через масcивы), выбор победного числа выбирается так же случайным образом при помощи функции rand(). Так же разработана система случайного выбора мини-игр, и событий связанных с ними так же реализованных через rand() и switch. После каждого раунда, появляется счетчик очков каждого игрока, которая определяет, кто победил по истечению всех раундов (Реализовано через глобальные переменные).

Тестирование:

Выбор диапазона – работает корректно.

Расстановка бомб игроками – работает корректно.

Бомбу нельзя поставить вне диапазона – работает корректно.

Победное число выбирается случайно, и не попадает на бомбу – работает корректно.

Система случайно выбирает мини-игру – работает корректно.

Система случайно выбирает событие – работает корректно.

Система начисляет/аннулирует/забирает очки – работает корректно.

Победа и проигрыш нужных игроков – работает корректно.

Режим «Угадай число: Бот edition»

Пользовательские истории:

- Как игрок, я хочу обыграть бота.

- Как игрок, я хочу указать победное число для бота.

Кодирование:

Было разработана игра, в которой ваше число угадывает бот. Игрок выбирает победное число и диапазон самостоятельно. Бот угадывает число в промежутке прим помощи функции rand(). После каждой попытке бота, мы должны указать, меньше или больше ваше число, чем выбранное ботом. После чего диапазон чисел сужается в зависимости от ответа. Предусмотрена система обмана бота, а так же проигрыш бота, если он не угадает за 10+ попыток. Обмануть его не получиться. После того, как бот угадает ваше  число, будет выведено количество попыток бота.

Тестирование:

Бот угадывает число – работает корректно.

Бот сужает диапазон – работает корректно.

Бот выводит количество попыток– работает корректно.

Кастомизация интерфейса

Пользовательские истории:

- Как игрок, я хочу поставить свой цвет для символов.

- Как игрок, я хочу поставить свой цвет для фона.

Кодирование:

Было разработано меню выбора косметики при помощи switch . Можно выбрать цвет текста и фона при помощи функции setTextColor(самописная ф-ция). Если не понравился не один из цветов, можно выбрать свой в формате rgb. Если вы не знаете значений rgb, вам будет доступен написанный html сайт, в котором будут многие значения.

Тестирование:

Меню выбора – работает корректно.

Установка базовых цветов для текста - работает корректно.

Установка базовых цветов для фона – работает корректно.

Открытие сайта со значениями rgb - работает корректно.

Установка своих значений в rgb – работает корректно.

Режим «Мини-игры(На двоих)»

Пользовательские истории:

- Как игрок, я хочу играть в крестики-нолики.

- Как игрок, я хочу угадать число ближе к победному, чем второй игрок.

Кодирование:

Было разработаны мини-игры, которые выбираются случайным образом. В список таких мини-игр входят крестики-нолики (Реализованы с помощью двухмерного массива, и проверок в цикле), Гонка (Реализована через массив), Математика (Реализована через функцию rand()), Кто ближе? (Реализована через функцию rand()),  Камень-Ножницы-Бумага (Реализована через проверки if, else if)

Тестирование:

Крестики-нолики – работает корректно.

Гонка  – работает корректно.

Математика – работает корректно.

Кто ближе?– работает корректно.

Камень-Ножницы-Бумага – работает корректно.

16. Планы доработки проекта:

- Создание бота для таких мини-игр как: крестик-нолики, камень-ножницы-бумага и остальных.

- Добавить мини-игр и событий в режим на двоих.

- Добавить еще больше режимов.

- Добавить GUI (SFML/ImGui)

- Добавить систему достижений